附件：

龙山校区4—14#学生宿舍空调打眼进度一览表

建设单位：安庆师范学院

项目名称：龙山校区4—14号楼学生宿舍空调打眼

| 序号 | 日期 | 施工地点 | 施工内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4月15日 | 4号楼A栋 | 室内空调打眼 |  |
| 2 | 4月16日 | 4号楼B栋 | 室内空调打眼 |  |
| 3 | 4月17日 | 5号楼A栋 | 室内空调打眼 |  |
| 4 | 4月18日 | 5号楼B栋 | 室内空调打眼 |  |
| 5 | 4月19日 | 6号楼A栋 | 室内空调打眼 |  |
| 6 | 4月20日 | 6号楼B栋 | 室内空调打眼 |  |
| 7 | 4月21日 | 7号楼A栋 | 室内空调打眼 |  |
| 8 | 4月22日 | 7号楼B栋 | 室内空调打眼 |  |
| 9 | 4月23日 | 8号楼A栋 | 室内空调打眼 |  |
| 10 | 4月24日 | 8号楼B栋 | 室内空调打眼 |  |
| 11 | 4月25日 | 9号楼A栋 | 室内空调打眼 |  |
| 12 | 4月26日 | 9号楼B栋 | 室内空调打眼 |  |
| 13 | 4月27日 | 10号楼A栋 | 室内空调打眼 |  |
| 14 | 4月28日 | 10号楼B栋 | 室内空调打眼 |  |
| 15 | 4月29日 | 11号楼A栋 | 室内空调打眼 |  |
| 16 | 4月30日 | 11号楼B栋 | 室内空调打眼 |  |
| 17 | 5月1日 | 12号楼A栋 | 室内空调打眼 |  |
| 18 | 5月2日 | 12号楼B栋 | 室内空调打眼 |  |
| 19 | 5月3日 | 13号楼A栋 | 室内空调打眼 |  |
| 20 | 5月4日 | 13号楼B栋 | 室内空调打眼 |  |
| 21 | 5月5日 | 14号楼A栋 | 室内空调打眼 |  |
| 22 | 5月6日 | 14号楼B栋 | 室内空调打眼 |  |
| 施工时间 |  | 上午8点至12点，下午14点至21点 |  |  |

施工单位（公章）：安庆市海口建筑工程有限责任公司

联系电话：13866051541